ZBCR-2013-0020025

淄博市人民政府办公厅关于印发淄博市钢铁企业联合重组实施方案的通知淄政办发〔2013〕68号 各区县人民政府，高新区、文昌湖区管委会，市政府各部门，各有关单位，各大企业，各高等院校：　　《淄博市钢铁企业联合重组实施方案》已经市政府同意，现印发给你们，请认真贯彻落实。

淄博市人民政府办公厅      2013年12月14日

淄博市钢铁企业联合重组实施方案 　　为贯彻落实国务院办公厅《关于进一步加大节能减排力度加快钢铁工业结构调整的若干意见》（国办发〔2010〕34号）精神，根据国家发展改革委《关于在山东省开展钢铁产业结构调整试点工作的通知》（发改产业〔2011〕2183号）及省政府《关于贯彻落实山东省钢铁产业结构调整试点方案的实施意见》（鲁政发〔2012〕8号）要求，推进我市钢铁企业做好联合重组工作，特制订本方案。　　一、指导思想、基本原则和目标任务　　（一）指导思想　　以科学发展观为指导，以转变钢铁产业结构发展方式为主线,以科技进步和管理创新为支撑，按照资产重组、调整布局、提升档次的总体要求，积极开展联合重组，促进资源整合，实现全市钢铁行业发展方式的根本转变。　　（二）基本原则　　按照“政府指导、企业自愿、市场化运作”的要求，充分考虑骨干企业的意愿。通过重组，发挥优质铁矿石资源丰富优势，实现淄博钢铁产业链整合。以控制总量、淘汰落后、联合重组、优化布局、提升档次、节能减排为主要内容，创新发展模式、完善体制机制，打造符合全省钢铁产业规划、区域特色鲜明、综合竞争力强的鲁中钢铁产业基地。　　1.坚持重组同淘汰落后、技术改造、布局优化相结合的原则。充分发挥重组对调整市场竞争格局、遏制产能无序扩张、推进技术进步和优化产业布局的推动作用。　　2.坚持发挥企业主体作用的原则。充分尊重企业意愿，有效调动企业积极性，通过完善钢铁工业发展规划和资源能源环保约束的政策措施，引导和激励企业自愿、自主参与兼并重组，防止“拉郎配”。　　3.坚持市场化运作的原则。遵循市场经济规律，充分发挥市场机制的基础性作用，规范行政行为，由企业通过平等协商依法合规开展兼并重组。　　4.坚持促进市场有效竞争的原则。统筹协调、分类指导，促进提高产业集中度，促进大中小企业协调发展，促进各种所有制企业公平竞争和优胜劣汰，形成结构合理、竞争有效、规范有序的市场格局。　　5.坚持企业重组成果共享的原则。在不违背国家有关政策规定的前提下，处理好地区之间、企业之间的利益关系，可根据企业资产规模和盈利能力，签订企业重组后的财税利益分成协议，妥善解决企业重组后工业增加值等统计数据的归属问题，做到重组成果共享。　　6.坚持维护企业合法权益与社会和谐稳定的原则。严格执行相关法律法规和规章制度，妥善解决企业兼并重组中资产债务处置、职工安置等问题，依法维护债权人、债务人以及企业职工等利益主体的合法权益，促进企业、社会和谐稳定。　　（三）目标任务　　1.整合资源，提高产业集中度。通过企业联合重组，整合资源，推进企业规模化、集约化经营，到2015年，由3家骨干钢铁企业为主全面完成重组工作。　　2.优化组织结构，健全法人治理结构。通过联合重组，建立现代企业制度和现代产权制度，促进钢铁企业加强和改善内部管理、转换经营机制、完善法人治理结构。　　3.调整产品结构，提高企业核心竞争力。通过淘汰落后、压缩产能，调整产品结构，延长产业链，发展深加工，高档产品达到30%以上。到2015年，吨钢烟粉尘排放、耗新水、二氧化碳排放等达到钢铁行业生产经营规范条件以下水平，废弃物综合利用率达到100%。 　　二、实施进度安排　　为切实开展好重组工作，计划分两步实施：　　（一）做好重组前的相关筹备工作，对钢铁集团进行工商注册。 2013年10月至2014年1月，成立钢铁集团筹备办公室，组织企业签署资产重组框架协议，负责钢铁集团筹划事宜。具体完成钢铁集团的办公选址、组建工作机构、落实工作人员，制定集团章程和办公、财务等相关制度，以集团名义统一报送相关数据、报批项目、落实淘汰落后产能任务等相关工作。之后，以现有法人企业南金兆集团、傅山集团、北金集团为主体分别出资3300万元（各占33%比例，初次现金出资不低于20%），淄博工业发展公司现金出资100万元（占1%比例），注册成立淄博齐鑫钢铁集团有限公司，注册资本1亿元。以钢铁集团为资本运作平台，分别出资3300万元协议收购南金兆集团、傅山集团和北金集团三家企业下属的骨干钢铁公司51%以上的股权，实现对三家公司的实质性控制，达到集团编制合并会计报表的基本条件，逐步建立相关信息披露平台，协商构建集团整合及产业链延伸整体规划，各方协商确立委托经营、股权投资等相关事项，制定区划利益分割、人员安置分流、解决债权债务等相关方案，完成商业模式设计、业务流程设计、组织构架设计、产业转型定位、人力资源和技术储备规划等，为集团实质性资本运作充分磨合。   （二）钢铁集团进行内部整合，全面完成重组工作。2014年1月至2015年6月，根据钢铁集团整合及产业链延伸整体规划，通过资本运营，钢铁集团依托宏达钢铁、齐林傅山钢铁和隆盛钢铁作为整合其他钢铁子公司的平台，通过股权划拨、授权经营等形式依托纵向产业链分别实施内部整合，进而对南金兆集团、傅山集团和北金集团内部有关钢铁产业链上的从采矿、制氧、烧结、球团、炼铁、炼钢到轧材、铸造等其他子公司形成实质性控制，建立母子公司体系，逐步实现整合钢铁产业链的目标，逐步搭建起资本运营、经营管理、技术研发、市场开拓、大宗原材料采购和产品销售平台，组建符合《公司法》要求的主业突出、产业链相对完善、具有区位优势的多元化控股集团有限公司。　　三、配套政策措施     (一)加强组织协调。为确保完成重组工作，市钢铁企业兼并重组领导小组要加强监督指导，确保各项工作措施落到实处。各有关成员单位要加强沟通配合，切实做好联合重组工作的统筹规划和政策协调，结合实际制定具体实施方案和配套办法，并抓好落实。    （二）合理确定临淄区和高新区之间利益分配关系。对钢铁企业联合重组造成地方税收跨区转移的，临淄区和高新区可根据企业资产规模和盈利能力，由两区财政部门牵头协商确定企业联合重组后的财税利益分成方案，兼顾各方利益，妥善理顺地区间分配关系。实行并购重组的企业，对地方财政贡献超过上年一定比例的部分，连续3年由财政给予支持。　　（三）完善债权债务处置政策。依照有关法律规定和政策，妥善分类处置债权债务关系，落实清偿责任，确保债权人、债务人的合法利益。研究债务重组政策措施，支持资产管理公司、创业投资企业、股权投资基金、产业投资基金等机构参与被兼并企业的债务处置。　　（四）妥善处理兼并重组企业职工劳动关系问题。落实相关政策规定，积极稳妥解决职工劳动关系变更、社会保险关系接续、拖欠职工工资支付、集资偿还等问题。兼并企业应采取多种方式和渠道接收和安置被兼并重组企业职工，按国家有关法律、政策规定签订劳动合同，依法优先予以安排，临淄区政府、高新区管委会要积极提供就业岗位信息，协助被兼并重组企业做好职工分流安置和就业服务工作，并对富余人员在工商登记、小额担保贷款、税收优惠等方面给予支持，鼓励自谋职业、自主创业。　　本方案自2014年1月15日起施行，有效期至2018年12月31日。